衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程  工程咨询服务项目

招标文件

招 标 人:   衢州市智慧产业投资发展有限公司      （盖章）

法定代表人或其委托代理人:                （签字或盖章）

招标代理机构：  浙江省成套工程有限公司         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

编制人员：          时间：        工作手册编号：

审核人员：          时间：        工作手册编号：

2020年1月

目     录

第一章  招标公告 ……………………………………………………………3

第二章  投标须知及前附表 …………………………………………………8

第三章  评标办法……………………………………………………………25

第四章  合同条款及格式……………………………………………………34

第五章  建设监理服务标准、要求和设计文件……………………………66

第六章  投标文件格式………………………………………………………68

第一章  招标公告

1．招标条件

本招标项目衢州高铁新城智慧产业园（一期）已由发改委备案赋码2019-330802-47-03-829844文件批准立项，建设资金来源为自筹资金，出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人为衢州市    智慧产业投资发展有限公司,委托招标代理机构为浙江省成套工程有限公司，现对该项目全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围、内容

2.1 项目概况

项目建设规模：衢州高铁新城智慧产业园（一期）总用地面积122180平方米（其中道路用地约3777平方米），建筑面积约为15.6万平方米，项目建安费用估算约为7.8亿元。

项目建设地址：320国道以北，九华西大道以南，橘林大道以西，田园二路以东。

标段划分：一个标段。

服务期：从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）     结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。

项目质量目标：符合国家、行业及地方现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格,确保“衢江杯”，争创“钱江杯”。

工程类别与等级：属于一级房屋建设工程。

概算投资额： 工程投资估算约为13.7亿元，建安总投资约7.8亿元。

2.2全过程工程咨询服务招标范围与工作内容

（1）建设管理工作内容：在招标人的授权范围内，履行工程项目建设管理的义务，内容包括但不限于工程建设手续办理、扩初设计审查、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。审批验收工作具体包括前后期工程建设审批手续、临时水电、工程规划许可证、施工许可证的办理等；项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理；BIM应用管理；零星项目招标代理等。

（2）施工监理内容：内容包括但不限于施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

（3）造价咨询工作内容：内容包括但不限于本项目概算编制（如有）或审核、预算编制（如有）或审核、建设工程进度款审核、配合决（结）算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；无价材料设备询价等服务。

（4）工作内容：详见第四章《合同条款及格式》。

3. 投标资格条件、要求

3.1投标人资格要求：

3.1.1同时具备以下两项资质的独立法人企业或联合体：

（1）工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级。

（2）工程造价咨询甲级资质。

3.1.2浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

3.1.3本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过两家。

3.2拟派项目负责人、监理负责人、造价咨询负责人资格要求：

3.2.1全过程咨询项目负责人资格要求：国家注册房屋建设工程专业监理工程师或国家注册造价工程师（一级）。且在投标截止时间前未在其他项目中承担任何岗位的任何职务。

上述中的“其他项目” 包括但不限于全过程工程咨询服务项目、工程造价咨询项目、全过程工程造价咨询服务项目、招标代理（含政府采购）项目、工程咨询项目、EPC项目、监理项目、施工项目（年度入围除外）。

其他项目中承担任何岗位的任何职务举例如：

1.以“国家注册造价工程师”资格承担全过程咨询项目负责人的，不得在其他项目中承担工程造价咨询（工程咨询）的编制人及审核人、招标代理负责人及组员、监理项目的造价控制人员；

2.以“国家注册房屋建筑工程专业监理工程师”资格承担全过程咨询项目负责人的，不得在其他项目中承担总监理工程师、专业监理工程师、监理员；

3.不得以任何身份在其他全过程工程咨询项目中承担任何职务。

“其他项目”中的“在建工程的监理业务（监理项目）”、“在施建设工程（施工项目）”及“全过程工程咨询项目”指的是取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收汇总表之前的工程。

“其他项目”中的其他任何岗位任何职务职责已履行完毕的，不在限制投标之列。

3.2.2监理负责人资格要求：国家注册房屋建筑工程专业监理工程师【不得有在建工程的监理业务（含已中标工程或为第一中标候选人的监理业务）】。备注：监理负责人变更批准之日在本次招标公告发布之日后则视为有在建工程。

【在建工程指的是取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收汇总表之前的工程】。

3.2.3造价咨询负责人资格要求：国家注册造价工程师（一级）。

注：以上三人均不得互相兼任。

3.3招标人对项目班子人员的数量及资格要求：

| 序号 | 岗位 | 上岗证书要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程咨询 项目负责人 | 国家注册房屋建筑工程专业监理工程师或国家注册造价工程师（一级） | 1 |
| 2 | 监理负责人 | 国家注册房屋建筑工程专业监理工程师资格 | 1 |
| 3 | 房屋建筑工程专业 监理工程师 | 省级监理工程师及以上 | 3 |
| 4 | 安装专业 监理工程师 | 省级监理工程师及以上 | 2 |
| 5 | 市政公用工程专业监理工程师 | 省级监理工程师及以上 | 2 |
| 6 | 监理员 | 专业监理员及以上 | 4 |
| 7 | 造价咨询 负责人 | 国家注册造价工程师（一级） | 1 |
| 8 | 造价编审人员 | 造价工程师，土建、安装专业各一名 | 2 |
| 9 | 建设管理人员 | 建设工程专业中级或以上职务任职资格 | 2 |
| 10 | BIM管理应用人员（配备不做强制要求，以资信技术标中承诺为准，承诺作为打分依据，承诺配备的，材料中标后签订合同前提供） | 1.中国图学学会和国家人力资源和社会保障部颁发的BIM建模师证，专业包含一级BIM建模师或二级BIM高级建模师或三级BIM设计应用建模师。 2.国家工信部电子行业职业鉴定中心和北京绿色建筑产业联盟合作颁发的专业技能证书，专业为BIM建模技术或BIM项目管理或BIM战略规划。 3.工业和信息化部人才交流中心颁发的BIM工程师证书，专业为BIM工程师证书或BIM项目管理师证书或BIM高级工程师。 4.中国建设教育协会颁布的全国BIM应用证书，专业为一级BIM建模师或二级专业BIM应用师或三级综合BIM应用师。 以上1-4项要求，符合一项即可。 | 1 |

注：1.以上项目管理人员中全过程咨询项目负责人、监理负责人、造价咨询负责人在投标时必须确定并提供相关材料，其余人员及材料可中标后签订合同前提供。2.所有人员应按合同承诺要求到位履约。3. 浙江省监理工程师证书（指浙江省建设工程监理管理协会颁发的浙江省监理工程师“培训合格证”或衢州市建筑业行业协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”）。

4．投标人信息入库

4.1潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）办理投标人信息入库备案事宜。

4.2未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。 投标企业同时可申领招投标企业 CA 证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。

4.3 CA 办理：

（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://ipass.cucns.com.cn:7008/selfservice/hdjk/home.jsp）。

（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：0570-3899008，15762980753。

5．投标保证金

5.1本项目交纳投标保证金20万元整。投标保证金须从衢州市公共资源监督管理综合信息系统备案账户汇出（http://www.qzztb.net/qzsite/）。

投标保证金专户信息如下：

账户名称：衢州市公共资源交易监督管理办公室；

开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；

账  号：按系统随机分配账号；

缴纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。

5.2缴纳方式

投标人登陆衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。

缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式交纳（中国工商银行或中国银行）。

缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示补交差额。

申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。

6、招标文件的获取

招标文件获取方法：在衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）免费下载。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网上发布。

8. 联系方式

招标人：衢州市智慧产业投资发展有限公司  招标代理机构：浙江省成套工程有限公司

地    址：衢州市柯城区花园中大道86号   地址：衢州市花园中大道91号鑫港大厦709室

邮    编：  3240000                     邮    编：               324000

联 系 人：  刘工                        联 系 人：              王工

电    话：  0570-3380366                电    话：           0570-8757589

2020年1月8日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  | 名称：衢州市智慧产业投资发展有限公司 地址：衢州市柯城区花园中大道86号 联系人：刘工 电话：0570-3380366 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 |  | 名称：浙江省成套工程有限公司 地址：衢州市花园中大道91号鑫港大厦709室 联系人：王工 电话：0570-8757589 |
| 1.1.3 | 项目名称 |  | 衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目 |
| 1.1.4 | 项目概况 |  | 项目建设规模：衢州高铁新城智慧产业园（一期）总用地面积122180平方米（其中道路用地约3777平方米），建筑面积约为15.6万平方米，项目建安费用估算约为7.8亿元。 项目建设地址：320国道以北，九华西大道以南，橘林大道以西，田园 二路以东。 标段划分：一个标段。 服务期：从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。 项目质量目标：符合国家、行业及地方现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格, 确保“衢江杯”，争创“钱江杯”。工程类别与等级：属于一级房屋建设工程。 概算投资额： 工程投资估算约为13.7亿元，建安总投资约7.8亿元。 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务范围和内容 |  | （1）建设管理工作内容：在招标人的授权范围内，履行工程项目建设管理的义务，内容包括但不限于工程建设手续办理、扩初设计审查、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。审批验收工作具体包括前后期工程建设审批手续、临时水电、工程规划许可证、施工许可证的办理等；项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理；BIM应用管理；零星项目招标代理等。 （2）施工监理内容：内容包括但不限于施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。 （3）造价咨询工作内容：内容包括但不限于本项目概算编制（如有）或审核、预算编制（如有）或审核、建设工程进度款审核、配合决（结）算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；无价材料设备询价等服务。 （4）工作内容：详见第四章《合同条款及格式》。 |
| 1.3.2 | 全过程工程咨询服务期 |  | 从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准）。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 1、投标人资格要求详见招标公告内容。 2、对拟派项目负责人资格要求详见招标公告内容。 3、对其他人员要求详见招标公告内容。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过两家。 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.5.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.5.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为2020年1月24日16:30。 |
| 1.5.3 | 招标文件澄清、修改时间、发布方式 |  | 招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 1.5.4 | 上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址 |  | 衢州市公共资源交易网 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 同本章前附表1.11.2款 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清、修改时间 |  | 同本章前附表1.11.3款 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间 |  | 无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 投标文件包括的内容 |  | √商务标；√技术标；√资信标；√资格审查标； 其他： / 。 |
| 3.1.2 | 技术标的内容 |  | 项目管理： 1、前期报建管理 2、合同管理 3、招标采购管理 4、各单位及专业协调管理和项目实施统筹协调措施 5、信息与档案管理 6、项目风险管理 7、验收及移交管理 8、项目管理中的难点、特点分析 9、BIM应用管理 监理： 1、施工进度控制办法 2、质量控制的主要措施和手段 3、投资控制的办法 4、安全施工的监督管理措施 5、文明标化工地的管理措施 造价咨询： 1、造价咨询实施方案 2、造价编制进度及编制质量及保密措施 3、工程变更、签证造价控制措施 4、造价控制的合理化建议及重点难点分析 设计管理： 1、设计质量保证措施 2、设计进度保证措施 3、设计优化保证措施 4、设计的重点、难点及主要技术保证措施 |
| 3.1.3 | 资信标内容及编制要求 |  | 1、资信标内容：自我评分表 , 其它内容详见评标定标办法； 2、资信标编制要求：复印件加盖公章编入资信标,原件（除身份证）供 评标委员会评审，否则不予计分。（具体要求见评标定标办法） |
| 3.1.4 | 构成投标文件的其他材料 |  | 见投标文件的组成 |
| 3.2.1 | 投标报价方式 |  | 投标人自行报价：采取投标人自行报价的，投标人应详细说明最终报价的费用组成情况。 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 |  | 项目全过程工程咨询服务费的最高投标限价为：13599680元。 |
| 3.2.3 | 投标报价的其他说明 |  | 1、投标报价不包括监理附加工作报酬、其他技术咨询服务报酬和招标人给付的奖金。 2、投标报价不包含平行检验费用，若招标人在监理实施过程中需委托投标人进行平行检验的，费用另行协商确定。 |
| 3.3 | 投标有效期 |  | 不少于90日历天（从投标截止之日起计算）。 |
| 3.4 | 投标保证金 |  | 要求递交投标保证金。具体见招标公告。 |
| 3.5.1 | 实质性响应招标文件资料及评审打分资料 |  | 见投标文件的组成。 |
| 3.5.2 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许。 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 |  | 纸质投标文件按格式要求由投标人的法定代表人盖章并盖单位章。 （联合体投标的，纸质投标文件只需联合体牵头人盖章，联合体协议书除外）。 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 |  | 资格审查标：一份正本； 技术标：一份正本，五份副本； 资信标：一份正本； 商务标：一份正本。 （注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件副本。） |
| 3.6.3 | 装订要求 |  | 投标文件应按规定和要求进行编制并分别装订成册，正副本如有差异，以正本为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件的外包装和密封要求 |  | 资格审查标、技术标、资信标、商务标分别装订成册，分别密封在投标人自己制作的投标文件袋（四个投标文件袋：1. 资格审查标、2. 技术标、3.资信标、4.商务标）中，在密封袋上需清楚标明“资格审查标”或“技术标”或“资信标”或“商务标”字样，密封袋封口处应加贴封条并加盖投标人公章和法定代表人印章。（联合体投标的，包装密封只需联合体牵头人盖章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称：衢州市智慧产业投资发展有限公司。 项目名称：衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目投标文件。 投标人名称： 。 投标人地址： 。 在2020年 月 日 09 时 30 分前不得开启。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 2020年2月4日09时30分。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 衢州市公共资源交易中心开标当天公告的开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否，原件资料除外。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 |  | 1、开标时间：同投标截止时间。 2、开标地点：衢州市公共资源交易中心开标当天公告的开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）。 3、投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并随带本人身份证件原件，委托代理人参加的还需提供参加开标会议的授权委托书。 4、投标人采用联合体方式投标的，参加开标会议的人员由联合体牵头人负责。 |
| 5.2 | 开标 |  | 1、密封情况检查： 由招标人委托的公证机构检查并公证。 2、由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标。 3、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人： （1）投标文件不符合招标文件规定的接收要求的：投标文件逾期送达或未送达指定地点的；投标文件未按招标文件规定密封或标记的； （2）投标人须知前附表5.1要求必须参加开标会议的人员未能按时参加开标、或未能出示本人有效身份证原件的或委托代理人无有效的授权委托书原件的。 |
| 6.1 | 评标委员会的 组建 |  | 评标委员会成员构成：共5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从浙江省综合性评标专家库中随机抽取，自动语音通知。 |
| 6.2 | 评标方法 |  | 综合评估法 |
| 6.3 | 中标候选人公示媒介 |  | 衢州市公共资源交易网。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：3个。 |
| 7.2 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：现金或银行保函或保险公司保函。 履约担保的金额：合同总价的5%。 履约担保管理办法：在合同生效后30日内（限期未办理的，每延长一天按担保金额的千分之一计取违约金）。 |
| 8.1 | 否决投标的情形 | 1、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 2、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （1）投标人的资质、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的； （2）未按招标文件的要求加盖单位公章，或投标人的法定代表人未按招标文件要求盖章的； （3）投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的； （4）投标函载明的服务期短于招标文件规定的计划服务期的； （5）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； （6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； （7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； （8）投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； （9）主要的服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的； （10）采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； （11）招标人需要增加的其他内容：对招标文件提出的实质性要求未响应的； （12）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |  |
| 8.2 | 异议与投诉 | 1、异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复。 （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （4）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式应采用书面形式。 2、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。 3、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |  |
| 9.1 | 特别提醒 | 1、请投标人事先自行将拟派项目班子人员社保缴纳情况在网上或电话查询确认，需要加密锁的请随身携带以便开标时提高查询速度。 2、投标现场将查询投标人拟派的全过程咨询项目负责人、监理负责人、造价咨询负责人在建项目情况。 2、在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后20分钟未到评标现场或5分钟内电话联系不上的，视为自动放弃投标。 |  |

1. 投标人须知正文

1.1 概述

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目全过程工程咨询进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3服务范围和内容、服务期

1.3.1服务范围和内容：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段监理服务的资格条件、要求。

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（4）三个项目负责人资格及要求：见投标人须知前附表，注册执业证书中的注册单位应与投标人一致；

（5）其他人员要求：见投标人须知前附表，人员证书上如有注册执业单位名称或聘任单位的，应与投标申请人一致；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，应当遵守以下规定：

（1）联合体各方应当按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

（3）联合体成员共同承担同一专业工程监理与相关服务的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体成员中不同成员分别承担不同专业工程的监理与相关服务的，以联合体成员各自的专业资质和等级认定为联合体投标人的资质和等级。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的代建人；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）为本项目的施工承包单位或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位；

（7）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本项目的施工承包单位（建筑材料、建筑构配件和设备供应单位）或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（11）被责令停业的；

（12）被暂停或取消投标资格的；

（13）财产被接管或冻结的；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的而正被有关行政监督部门取消1至3年内参加依法必须进行招标的项目投标资格的；

（15）投标人或其拟派3个项目负责人在投标截止时间有衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按6个月计）；

（16）投标人或其3个项目负责人在投标截止时间前两年内有行贿犯罪（以行贿罪判决的）记录的【以“中国裁判文书网”上的查询为准】；

（17）投标人拟派3个项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；

（18）企业或项目总监被国家相关执法部门立案查办中的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 计价货币

本标段招标投标涉及计价货币的，均为人民币。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人不组织踏勘项目现场。

1.10.2 投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11投标预备会

1.11.1 投标人不召开投标预备会。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。

1.11.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清或对招标文件进行补充、修改，并在招标公告指定的网站上公开发布。该澄清、修改内容为招标文件的组成部分。

1.11.4 上传疑问邮箱、下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）建设监理服务标准、要求和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.11款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前附表规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的且澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间见投标人须知前附表第2.2.3款。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括的内容：见投标人须知前附表3.1.1，封面等见格式。

3.1.2资格审查标主要包括下列内容：

（1）资格审查标封面；

（2）资格审查表；

（3）资格审查承诺书；

（4）项目班子人员配备表；

（5）联合体协议（联合体需提供）；

（6）浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

以上提及的原件无需密封，复印件加盖投标人公章附《资格审查表》后，如原件未在投标文件提交截止时间前提供或提供的原件与复印件不一致的资格审查不予通过。

3.1.3资信标内容及编制要求见投标人须知前附表。

3.1.4技术标内容详见投标人须知前附表。

3.1.5商务标包括以下内容：

（1）商务标封面；

（2）投标函；

（3）全过程工程咨询服务报价表；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书（一式两份，一份不需密封在投标文件密封袋中，在开标前递交给招标人代表）。

3.1.6投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价是投标人在工程全过程工程咨询服务期内完成招标文件规定的全过程工程咨询服务内容所需的人工、办公、交通、仪器、设施等全部费用及招标文件规定的风险费用，投标人应根据招标公告中规定的全过程工程咨询服务期、全过程工程咨询服务内容、全过程工程咨询人员要求进行报价，投标人未填报的费用视为已包含在其他报价中。

3.2.2 投标人应根据投标人须知前附表规定的报价方式，结合自身因素，进行竞争性报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他说明详见投标人须知前附表。

投标费率=投标总价÷建安总投资7.8亿元×100%；四舍五入保留两位小数。

最终全过程工程咨询费=投标费率×EPC工程结算价。

3.2.5本项目最高限价为13599680元。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金或银行保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金或银行保函。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。汇入帐户的投标保证金，由监管办投标保证金财务管理人员开具投标保证金收据。开标时，招标人验收到帐汇总表，检查投标保证金交纳情况。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书5天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后5个工作日内退还原账户（不计利息）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件；   
（2）中标后无正当理由不与招标人订立合同；
（3）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）签订合同时向招标人提出附加条件；

（5）投标人在投标过程中有串标行为；

（6）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人（总监理工程师）或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；

(7) 因恶意隐瞒等被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金部分不予退还：

## （1）投标人在投标截止时间后送达投标文件（迟到）或投标文件被拒收的，投标保证金的20%不予退还；

（2）投标人在投标截止时间前未书面通知招标人而放弃投标的，投标保证金的30%不予退还；

（3）不符合招标文件规定的投标人资质条件参加投标的，投标保证金的30%不予退还；

（4）投标文件中质量、工期承诺不符合招标文件要求或投标报价超过最高限价被否决投标的，投标保证金的30%不予退还。

3.5投标人资格、能力、信誉情况

见投标须知前附表的要求。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准（技术标除外）。

3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.5技术标采用暗标评审，技术标副本编制要求如下：⑴纸张规定：采用A4白纸；⑵使用WORD文件形式单面打印，不允许彩色打印，封面采用招标文件统一提供的格式（不含页眉、页码、页脚），装订位置在封面左侧2个方框内（用订书机装订即可）；⑶所有文字、数字用宋体四号字，不得加粗、倾斜，不得设置字符边框、底纹；段落间距设置为：“段前”0，“段后”0，1.5倍行距，“如果定义了文档网格，则对齐网格”选项设置为空白；一律不设页眉、页码、页脚，不允许出现图表；⑷技术资信标副本内容不准有投标人的任何痕迹，包括字符和徽标（文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、单位名称、地址、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等），单位名称以我单位或本单位等代替，监理人员姓名及数量以市政监理员一名、安装监理员一名等代替；⑸不设目录，不得出现空白页、不得出现重复页、不得出现反装页、不得出现倒装页；⑹不得修改标题及其序号；⑺除封面外页数控制在30页以内,包含30页。⑻违反上述编制要求的，技术标作0分处理。技术标副本格式样张见第六章投标文件格式。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的   地点公开开标。

（1）投标人法定代表人（须提供法定代表人身份证明书）或委托代理人（须提供授权委托书）      携身份证参加开标会议(联合体投标的，必须是联合体牵头人法定代表人或委托代理人携带上述资料参加开标会议)；

（2）投标人法定代表人（或委托代理人）需在开标截止时间前办理签到手续及提交投标文件，未准时参加或不能确认参加开标会议（以上要求提供的身份证原件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，为不能确认参加开标会议）视为自动放弃投标，不作为投标人。

注：法定代表人身份证明书或授权委托书、相关人员身份证均应随身携带，无需密封。

招标人将用二代身份证阅读器对上述人员身份证进行识别，不能读取的身份证明无效，视为未出席开标会议，后果自负。

5.2 开标

开标会议由浙江省成套工程有限公司主持，并由招标人委托公证处进行开标现场公证（公证费由招标人支付），程序如下：

（1）宣布开标纪律；

（2）工作人员确认投标人的法定代表人或其委托代理人资格及到场情况，并确认投标人投标保证金交纳情况；

- （3）工作人员当众启封各投标人的资格审查标，检查资格审查资料签署情况，并送交评标委员会评审；

- （4）工作人员公布资格审查结果；

- （5）工作人员当众启封资格审查标评审通过的各投标人的资信标，送交评标委员会评审；

- （6）工作人员公布各投标人的资信标评审结果。投标人回避，当众启封各投标人技术标，由公证员对各投标人技术标副本进行随机编号，工作人员把编好号的技术标副本送评标委员会评审；

- （7）工作人员公布各投标人的技术标评审结果；

- （8）工作人员当众启封各投标人的商务标，公布投标人名称、投标所报项目全过程工程咨询服务费及投标文件的其他主要内容，由投标人法定代表人或其委托代理人对招标代理工作人员的记录结果签字确认，并将商务标送交评标委员会评审；

- （9）评标委员会对商务标进行评审；

- （10）工作人员公布商务标评审结果；

- （11）工作人员计算得分，由公证员核对并公布各投标人的总得分；

- （12）招标人代表宣布中标候选人；

- （13）公证员宣读公证词，开标会议结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事  处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4中标候选人公示媒介

见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

7.2 中标公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期不少于3日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内给予答复并制作记录。

7.3 中标通知

7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2中标结果将在衢州市公共资源交易网站（http://www.qzggzy.com ）依法公示，所有投标单位自行查询，招标人不再以其他形式另行通知。

#### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。

10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形见投标人须知前附表。

10.2 异议与投诉见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求。

以评标办法中的要求为准。

10.4投标人信誉要求

（1）以第二章1.4条为准。

（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

10.5特别说明。

10.6.1投标人须知具体内容如与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

10.6.2上传至下载网站的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传的招标文件为准。

10.6.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的监理人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（8）投标人之间约定中标人；

（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

第三章 评标办法（综合评估法）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，制定本办法。

1、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

3、评标程序和内容

3.1熟悉招标文件和评标办法；

3.2资格审查；

3.3资信标评审；

3.4技术标评审；

3.5商务标评审；

3.6必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

3.7根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

3.8完成评标报告，推荐中标候选人。

4、评审细则

4.1投标文件的符合性评审

4.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

4.1.2询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2资信评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

4.3技术标评审

4.3.1由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。

4.4商务标的评审

4.4.1由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.4.2报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

4.4.3评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.5投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为资信评分、技术标评分、商务标评分的总和。

4.6对投标人进行排序，推荐中标候选人

4.6.1评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，资信标得分高优先；评分、报价、资信得分均相同时，由招标人在开标现场抽签确定排序。

4.6.2评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

4.7具体的评审标准和方法

4.7.1资格审查标评审

投标人资格符合下列全部条件的为通过，否则为不通过，资格审查不通过的，其投标文件作否决处理（如经质疑或投诉证实投标人资格条件不满足下列要求的，投标人无条件接受有关部门对我单位的任何处罚（包括①否决其投标、②取消中标候选人资格、③取消中标资格、④合同已签订，解除合同，履约保证金不予退还，招标人重新组织招标、⑤发生①~④项之一的，作为不良行为记录在衢州市公共资源交易网公示（告）2年）：

（1）投标人资格要求：

1.1同时具备以下两项资质的独立法人企业或联合体：

（1）工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级。

（2）工程造价咨询甲级资质。

1.2浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

1.3本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过两家。

2拟派项目负责人、监理负责人、造价咨询负责人资格要求：

2.1全过程咨询项目负责人资格要求：国家注册房屋建设工程专业监理工程师或国家注册造价工程师（一级）。且在投标截止时间前未在其他项目中承担任何岗位的任何职务。

其他项目中承担任何岗位的任何职务举例如：

1.以“国家注册造价工程师”资格承担全过程咨询项目负责人的，不得在其他项目中承担工程造价咨询（工程咨询）的编制人及审核人、招标代理负责人及组员、监理项目的造价控制人员；

2.以“国家注册房屋建筑工程专业监理工程师”资格承担全过程咨询项目负责人的，不得在其他项目中承担总监理工程师、专业监理工程师、监理员；

3.不得以任何身份在其他全过程工程咨询项目中承担任何职务。

“其他项目”中的“在建工程的监理业务（监理项目）”、“在施建设工程（施工项目）”及“全过程工程咨询项目”指的是取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收汇总表之前的工程。

“其他项目”中的其他任何岗位任何职务职责已履行完毕的，不在限制投标之列。

2.2监理负责人资格要求：国家注册房屋建筑工程专业监理工程师【不得有在建工程的监理业务（含已中标工程或为第一中标候选人的监理业务）】。备注：监理负责人变更批准之日在本次招标公告发布之日后则视为有在建工程。

【在建工程指的是取得五方（建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位）或四方（勘察设计单位、监理单位、建设单位、施工单位）责任主体签署合格的竣工验收汇总表之前的工程】。

2.3造价咨询负责人资格要求：国家注册造价工程师（一级）。

注：以上三人均不得互相兼任。

3招标人对项目班子人员的数量及资格要求：

| 序号 | 岗位 | 上岗证书要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程咨询 项目负责人 | 国家注册房屋建筑工程专业监理工程师或国家注册造价工程师（一级） | 1 |
| 2 | 监理负责人 | 国家注册房屋建筑工程专业监理工程师资格 | 1 |
| 3 | 房屋建筑工程专业 监理工程师 | 省级监理工程师及以上 | 3 |
| 4 | 安装专业 监理工程师 | 省级监理工程师及以上 | 2 |
| 5 | 市政公用工程专业监理工程师 | 省级监理工程师及以上 | 2 |
| 6 | 监理员 | 专业监理员及以上 | 4 |
| 7 | 造价咨询 负责人 | 国家注册造价工程师（一级） | 1 |
| 8 | 造价编审人员 | 造价工程师，土建、安装专业各一名 | 2 |
| 9 | 建设管理人员 | 建设工程专业中级或以上职务任职资格 | 2 |
| 10 | BIM管理应用人员（配备不做强制要求，以资信技术标中承诺为准，承诺作为打分依据，承诺配备的，材料中标后签订合同前提供） | 1.中国图学学会和国家人力资源和社会保障部颁发的BIM建模师证，专业包含一级BIM建模师或二级BIM高级建模师或三级BIM设计应用建模师。 2.国家工信部电子行业职业鉴定中心和北京绿色建筑产业联盟合作颁发的专业技能证书，专业为BIM建模技术或BIM项目管理或BIM战略规划。 3.工业和信息化部人才交流中心颁发的BIM工程师证书，专业为BIM工程师证书或BIM项目管理师证书或BIM高级工程师。 4.中国建设教育协会颁布的全国BIM应用证书，专业为一级BIM建模师或二级专业BIM应用师或三级综合BIM应用师。 以上1-4项要求，符合一项即可。 | 1 |

注：1.以上项目管理人员中全过程咨询项目负责人、监理负责人、造价咨询负责人在投标时必须确定并提供相关材料，其余人员及材料可中标后签订合同前提供。2.所有人员应按合同承诺要求到位履约。3. 浙江省监理工程师证书（指浙江省建设工程监理管理协会颁发的浙江省监理工程师“培训合格证”或衢州市建筑业行业协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”或浙江省设区市监理协会颁发的专业监理工程师“培训合格证”）。

以上第（1）、（2）、（3）条所涉及的资料原件无需密封，复印件加盖投标人公章附《资格审查表》后，如原件未在投标文件提交截止时间前提供或提供的原件与复印件不一致的资格审查不予通过。

注：1、以上第（1）条所涉及的资料须在开标前入库，审查时，将《资格审查表》中填写内容与投标人在衢州市工程建设企业信息库（新库）的内容进行核对，如一致，《资格审查表》审查予以通过；如有不一致的，评委对投标人进行询标，并与投标截止时间前提供的原件核对，如《资格审查表》中填写的内容与原件一致的，《资格审查表》审查予以通过，否则不予通过。（如有需要，投标人可在投标截止时间前提供以上所涉及的资料的原件或可于开标前到衢州市监管办业务处核对企业入库信息或补充入库，否则后果自负。）

4.7.2技术标评分28分

（1）项目管理（10分）

| 序号 | 评分内容 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期报建管理 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 2 | 合同管理 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 3 | 招标采购管理 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 4 | 各单位及专业协调管理和项目实施统筹协调措施 | 一般：0.1～0.5分 |
|  |  | 较好：0.6～1.0分 |
|  |  | 优良：1.1～1.5分 |
| 5 | 信息与档案管理 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 6 | 项目风险管理 | 一般：0.1～0.5分 |
|  |  | 较好：0.6～1.0分 |
|  |  | 优良：1.1～1.5分 |
| 7 | 验收及移交管理 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 8 | 项目管理中的难点、特点分析 | 一般：0.1～0.6分 |
|  |  | 较好：0.7～1.2分 |
|  |  | 优良：1.3～2.0分 |

（2）监理（6分）

| 1 | 施工进度控制办法 | 一般：0.1～0.3分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 2 | 质量控制的主要措施和手段 | 一般：0.1～0.6分 |
|  |  | 较好：0.7～1.2分 |
|  |  | 优良：1.3～2.0分 |
| 3 | 投资控制的办法 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 4 | 安全施工的监督管理措施 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 5 | 文明标化工地的管理措施 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |

（3）造价咨询（6分）

| 1 | 造价咨询实施方案 | 一般：0.1～0.3分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 2 | 造价编制进度及编制质量及保密措施 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 3 | 工程变更、签证造价控制措施 | 一般：0.1～0.6分 |
|  |  | 较好：0.7～1.2分 |
|  |  | 优良：1.3～2.0分 |
| 4 | 造价控制的合理化建议及重点难点分析 | 一般：0.1～0.6分 |
|  |  | 较好：0.7～1.2分 |
|  |  | 优良：1.3～2.0分 |

（4）设计管理（6分）

| 1 | 设计工作质量保证措施 | 一般：0.1～0.3分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 2 | 设计工作进度保证措施 | 一般：0.1～0.3分 |
|  |  | 较好：0.4～0.6分 |
|  |  | 优良：0.7～1.0分 |
| 3 | 设计工作优化保证措施 | 一般：0.1～0.6分 |
|  |  | 较好：0.7～1.2分 |
|  |  | 优良：1.3～2.0分 |
| 4 | 设计的重点、难点及主要技术保证措施 | 一般：0.1～0.6分 |
|  |  | 较好：0.7～1.2分 |
|  |  | 优良：1.3～2.0分 |

评标委员会成员根据技术标编写准确、完善、可行程度按上述规定分别计分，若有缺项的经全体评委确认后，该小项按零分计。然后以有效计分表中的小计得分取平均得分（得分四舍五入后保留两位小数），评分时最多保留二位小数。

4.7.3资信标评审12分（如是联合体投标联合体成员均可加分）

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标企业 荣誉 （3分） | 投标企业自2015年1月1日至投标截止时间止获得过省级建设监理协会（如浙江省建设工程监理管理协会）优秀监理企业或先进监理企业荣誉的，得2分。本项不累计得分，只记一次最高分,最高得2分。 证明材料：表彰文件及网络查询网址，时间以文件落款时间为准，不能网查核实的不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 投标企业自2015年1月1日至投标截止时间止作为全过程咨询（或项目管理或项目管理一体化或代建或工程监理单位）完成过的公共建筑项目获得过钱江杯的每个得0.5分，最高得1分；获得过鲁班奖的得1分，最高得1分。同一项目不累计计分，只记一次最高分，本项最高得1分。 证明材料：表彰文件及网络查询网址，时间以文件落款时间为准，不能网查核实的不得分。 | 0-1分 |
| 2 | 投标企业 业绩 （3分） | 1.投标企业自2015年1月1日至投标截止时间止，承担过总建筑面积10万平方米及以上（或造价5亿元及以上）公共建筑项目全过程工程咨询（或项目管理或项目管理一体化或代建）的，得0.5分，本项最高得1分。 2.投标企业自2015年1月1日至投标截止时间止，承担过总建筑面积10万平方米及以上（或造价5亿元及以上）公共建筑项目监理的，得0.5分，本项最高得1分。 3.投标企业自2015年1月1日至投标截止时间止，承担过总建筑面积10万平方米及以上（或造价5亿元及以上）公共建筑项目全过程造价控制（咨询）或跟踪审计类业绩的，得0.5分，本项最高得1分。 以上1-3条，同一项目不累计计分。 证明材料：项目中标通知书、项目合同和竣工验收备案表。项目规模以工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表上的规模为准，业绩时间以工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表上最晚的落款时间为准，若材料中内容互相矛盾或无法准确体现业绩内容的，还需提供业主证明，业主证明必须体现业主联系人及固定电话，否则不予认可。 | 0-3分 |
| 3 | 拟派人员要求 （3分） | 拟派全过程工程咨询项目负责人具备高级工程师职称的得1分；监理负责人具备高级工程师职称的得1分；造价负责人具备高级工程师职称的得1分，本项最高3分。 证明材料： 1.资格证书，注册情况在“全国建筑市场监管公共服务平台”核实，不能核实的不得分，时间以证书签发时间为准。 2.获得职称的文件及网络查询网址（如有），若无网络查询网址或网络查询网址不能网查核实的，必须提供颁发职称的人力社保部门提供的证明，证明上须有人力社保部门盖章、联系人及固定电话，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 拟派项目负责人 业绩 （1分） | 拟派全过程工程咨询项目负责人以项目负责人身份自2015年1月1日至投标截止时间止承担过10万平方米及以上（或造价5亿元及以上）公共建筑工程业绩的得1分。 证明材料：项目中标通知书、项目合同和竣工验收备案表。项目规模以工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表上的规模为准，业绩时间以工程质量竣工验收记录或竣工验收备案表上最晚的落款时间为准，若材料中内容互相矛盾或无法准确体现业绩内容的，还需提供业主证明，业主证明必须体现业主联系人及固定电话，否则不予认可。 | 0-1分 |
| 5 | 拟派人员荣誉 （1分） | 拟派全过程工程咨询项目负责人自2015年1月1日至投标截止时间止获得过省级及以上建设行政主管部门或其主管的行业协会颁发的省级及以上优秀总监或省级及以上优秀造价工程师，得1分。 证明材料：表彰文件及网络查询网址，时间以文件落款时间为准，不能网查核实的不得分。 | 0-1分 |
| 6 | 投标人 承诺 （1分） | 承诺配备BIM管理应用人员的得1分（承诺书格式自拟）。 | 0-1分 |

注：1、以上资信标所涉及的证明材料提供原件及复印件供评标委员会评审（复印件须加盖投标单位公章编入资信标，原件无需密封），未提供原件或复印件或不在有效期限内或提供原件（含复印件）不符合要求或无法查证的不得分。

2、证明材料不齐全或不符合招标文件要求的不得分。

3、公共建筑定义为：供人们进行各种公共活动的建筑，其中包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等）；通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）。

4.7.4商务标评分（60分）

（1）有效投标全过程工程咨询服务费：本工程项目全过程工程咨询服务费最高投标限价         为13599680元（含），报价在投标最高限价以下的且投标未出现被否决情况的为有效投标报价，否则为无效投标报价。投标报价时，价格精确到元，如有违反，商务标扣10分。

（2）评标基准价：全部有效投标报价为3-6家时，有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为7-9家时，去除资信标和技术标分数之和最低的有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为10-12家时，去除资信标和技术标分数之和最低和次低的2个有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为13-15家时，去除资信标和技术标分数之和最低、次低和第三低的3个有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为16-18家时，去除资信标和技术标分数之和最低、次低、第三低和第四低的4个有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）。以此类推有效报价家数每往上增加3家，去除资信标和技术标分数之和较低的个数增加1个。

（3）设动态成本控制价，动态成本控制价为评标基准价的90%（四舍五入精确到元）。

（4）出现低于动态成本控制价报价的，剔除低于动态成本控制价的报价后，重新计算评标基准价，直至没有低于动态成本控制价的报价为止。

（5）最佳评标价：没有低于动态成本控制价的报价时的评标基准价作为最佳评标价。

（6）所有计算过程中低于动态成本控制价的报价，商务标得分为0分；其他有效投标报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入后保留两位小数）：K=（投标报价－最佳评标价）/最佳评标价*100%。

计算投标人商务得分时：当K值等于零时，得满分60分；当K值大于零时，K值每增1%，在商务分上扣1分；当K值小于零时，K值每减1%，在商务分上扣0.5分(商务标得零分的除外)； K值不为整数时以直线插入法计算，商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。商务分扣完为止。

4.8有效投标不足3个，以致投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并建议招标人依法重新招标。

4.9推荐中标候选人

评标委员会按投标人的综合得分从高低进行排序，确定三名中标候选人。如出现得分并列时，技术标得分高的优先，技术标得分相同时，资信标得分高的优先，资信标得分也相同时，商务报价低的优先，商务报价也相同时，则现场抽签确定。

4.10定标

招标人将中标候选人在衢州市公共资源交易网予以公示，公示期不少于3日。各投标人对评标结果如有异议，可在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，暂停招标投标活动。

根据公示结果，如中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或按招标文件其他条款规定不能中标，或在本项目投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或经查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人重新招标。

4.11本办法由招标人负责解释。

5、完成评标报告

5.1书面评标报告

评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

5.2评标报告的内容

5.2.1开标记录；

5.2.2评标内容、过程和结果；

5.2.3询标澄清纪要；

5.2.4否决投标情况说明及依据；

5.2.5推荐中标候选人；

5.2.6中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

5.2.7其他建议。

# 第四章 合同条款及格式

编号：

工程咨询合同

（本合同仅作为示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：

委托人：

工程咨询人：

年    月    日

第一部分 协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设项目全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称： 衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目。

2.项目投资：工程投资估算约为13.7亿元，建安总投资约7.8亿元。

3.建设地点：320国道以北，九华西大道以南，橘林大道以西，田园二路以东。

4.建设规模：衢州高铁新城智慧产业园（一期）总用地面积122180平方米（其中道路用地约3777平方米），建筑面积约为15.6万平方米，项目建安费用估算约为7.8亿元。

5.资金来源：自筹资金。

二、项目全过程工程咨询服务范围

（1）建设管理工作内容：在招标人的授权范围内，履行工程项目建设管理的义务，内容包括但不限于工程建设手续办理、扩初设计审查、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。审批验收工作具体包括前后期工程建设审批手续、临时水电、工程规划许可证、施工许可证的办理等；项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理；BIM应用管理；零星项目招标代理等。

（2）施工监理内容：内容包括但不限于施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

（3）造价咨询工作内容：内容包括但不限于本项目概算编制（如有）或审核、预算编制（如有）或审核、建设工程进度款审核、配合决（结）算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；无价材料设备询价等服务。

- 项目全过程工程咨询服务期限

全过程工程咨询服务期限为完成本合同约定所有的工程咨询服务内容的时间。

□本项目全过程工程咨询服务期限计划自       年     月     日至       年   月  日止，共计        日历天。

□或从         从签订合同之日       阶段到 工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准） 阶段止。

四、全过程工程咨询服务总体目标

（一）项目管理等服务目标：符合国家、行业及地方现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格,确保“衢江杯”，争创“钱江杯”。

（二）专项咨询服务目标：在满足委托人整体使用需求的前提下，竣工决算额建安费控制在初步设计批复的建安工程费范围内且竣工决算金额控制在批复的初步概算范围内 。

五、全过程工程咨询服务费用与组成

1、本项目的全过程工程咨询服务费签约合同价为：

人民币（大写）：                    元 。(¥           元)；

根据工程咨询服务范围和内容，本项目的最终正常工程咨询报酬约定如下：

最终全过程工程咨询费=EPC结算价×中标费率（按投标报价附表中填报数字填写）

六、合同文件组成：

1、协议书；

2、中标通知书（或交易单或其他成交记录等）；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、专用合同条款及其附件；

5、通用合同条款；

6、招标文件及其答疑文件（如有）；

7、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、双方承诺

1、委托人承诺：遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人提供项目现场的必要办公场地、项目相关文件资料、设备，并按本合同约定方式与期限支付全过程工程咨询服务费用。

2、咨询人承诺：遵守本合同中的各项约定，按照全过程工程咨询服务范围和内容，承担全过程工程咨询义务与责任，未经委托人同意不得转委托；在规定时间内完成各项服务事项。

3、委托人和咨询人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的其他协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同订立

1、签订时间：      年    月    日

2、签订地点：

3、本合同一式    份，具有同等法律效力，其中委托人执    份，咨询人执    份，市住建局造价站执壹份。

十、合同生效

本合同自工程咨询人向委托人提交履约担保、双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后正式生效。

委托人：（盖章）                  咨询人：（盖章）

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

地址：                             地址：

开户行：                           开户行：

账号：                             账号：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

- 通用条款

1. 词语定义、适用法律法规、语言

1.1合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1项目：是指委托人委托实施全过程工程咨询服务的建设项目。

1.1.2全过程工程咨询：是指从事工程咨询服务的企业受建设单位委托，在授权范围内对工程建设全过程提供专业化咨询服务和其他管理服务的活动。全过程工程咨询服务的企业对建设项目进行从概念到完成的全方位的计划、控制与协调（以满足委托人的要求），使项目在所要求的质量、安全标准上，在规定的时间内，在批准的预算经费内完成。

1.1.3委托人：是指直接承担项目投资责任和委托全过程工程咨询业务的当事人，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.4咨询人：是指承担全过程工程咨询义务和责任的当事人，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.5项目管理：是指咨询人受托承担的全部或部分项目业主在项目建设过程中的管理，包括但不限于对项目策划、规划、可研、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行等过程中及项目实施范围内质量、安全、进度、费用（投资）、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应全过程工程咨询责任的活动。

1.1.6全过程工程咨询机构：是指由全过程工程咨询人组建的实施具体全过程工程咨询工作的机构。

1.1.7项目负责人：是指经委托人同意，由全过程工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。

1.1.8正常工作：是指双方在合同中约定的全过程工程咨询工作。

1.1.9附加工作：是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行签订补充协议增加委托全过程工程咨询人的工作内容，或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程工程咨询人的工作。

1.1.10日（天）：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.1.11月：是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

1.1.12参建单位：是指委托人通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、材料/设备供应、专项咨询服务等工作，具备相应资质或营业许可的单位。

1.1.13专项咨询服务：是指前期工程咨询、招标代理、施工监理、工程造价咨询等专业化咨询服务。

1.2法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.3语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1、协议书；

2、中标通知书（或交易单或其他成交记录等）；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、专用合同条款及其附件；

5、通用合同条款；

6、招标文件及其答疑文件（如有）；

7、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

2.全过程工程咨询服务的一般内容

2.1 前期咨询工作

2.1.1规划咨询，含行业、专项和区域发展规划咨询。

2.1.2项目咨询，含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告等咨询工作。

2.1.3评估、投融资咨询工作。

2.2 项目实施策划

2.2.1目标策划，确定项目建设的各项目标，质量、进度、投资、安全文明等方面。

2.2.2管理组织结构策划，确定项目建设的管理组织结构。

2.2.3项目建设管理制度及管理流程的策划。

2.2.4总控计划，根据项目建设的总进度目标，制定相应的工作进度计划。

2.2.5招标采购的策划，对招标工作的标包划分、实施时间进行策划，编制招标采购方案。

2.2.6技术策划，对项目建设管理拟采用的新技术进行策划，如装配式建筑技术等。

2.3 报批报建报验管理

2.3.1具体办理项目立项直至施工许可期间的所有报批报建手续，包括立项批复、可研批复、环评批复、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、初步设计批复、施工图审查合格证、消防设计审核意见书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。

2.3.2办理施工临时用电、用水等手续。

2.3.3办理自来水、煤气、室外排污、周边道路、电力外线、有线电视、宽带、电话的室外管网施工审批手续。

2.3.4办理合同、质量监督、安全监督手续等相关审批或备案工作。

2.3.5办理竣工验收手续，包括消防、人防、规划、节能等各专项验收。

2.3.6办理竣工档案向相关部门移交手续。

2.4设计与技术管理

2.4.1设计需求管理，协助委托人完成对项目功能需求和质量档次的定位，编制设计任务书。

2.4.2设计进度管理，根据项目进度总控计划和设计合同，监督管理设计单位，确保其按时提交设计成果。

2.4.3设计质量管理，审查设计成果文件，检查设计文件是否符合规定的设计深度要求、是否符合设计任务书及设计合同的要求等，对设计文件中存在的问题形成审查报告。

2.4.4设计投资管理，督促设计单位做好限额设计，协助委托人组织材料设备调研选型及确定工作，提出优化方案。

2.4.5施工过程中，控制并管理设计变更。

2.4.6设计过程中新技术的应用管理。

2.5造价管理

2.5.1投资决策阶段，协助委托人制定工程投资控制目标，确定合理的投资估算。

2.5.2初步设计阶段，对设计单位编制的工程概算进行重点审查，必要时，根据委托人要求进行全面审查。协助委托人完成设计概算报批。

2.5.3招投标阶段，负责编制或审查工程预算书（或招标工程量清单、招标控制价），协助委托人做好设备、材料的选型，品牌推荐及市场询价等工作，确定合理的工程预算书（或招标工程量清单、招标控制价）。确保成果文件的编制质量控制在行业操作规范内。

2.5.4施工阶段，对工程变更、签证严格按管理流程执行，对工程进度款支付严格把关，协助处理相关索赔事宜等。

2.5.5结算阶段，及时组织已完工程的结算工作，确定结算原则，对上报的工程结算书进行初审，并配合审计单位的结算审计工作等。

2.5.6决算阶段，协助委托人做好工程技术资料及财务资料的收集，统计整个项目的各项费用支出，协助委托人完成财务决算的编制，并配合相关审计工作。

2.6招标采购管理

2.6.1根据招标采购策划方案以及项目总控计划，经委托人确认后，组织开展相关招标采购工作。

2.6.2组织对各类招标采购的潜在投标人、供应商的市场调研、考察等工作，为各招标工作开展前做好充分的准备工作。

2.6.3负责招标文件等各类文件编制或审查工作、主管部门各项流程办理等工作。组织相关会议讨论招标文件主要条款，落实招标文件的修改、呈批等工作，协助委托人完成定稿。

2.6.4协助进行各项招标采购工作前期报主管部门备案审批的手续。

2.6.5协助委托人完成招标公告、招标文件的发布，并协助进行招标答疑或补遗。

2.6.6协助委托人做好开评标工作。

2.6.7协助委托人完成中标通知书发放及相应备案工作。

2.6.8负责接收和保管的招标过程中各类文件和资料。

2.7合同管理

2.7.1合同策划。根据招标采购方案中标包划分情况，确定项目实施阶段的合同架构。招标工作开展前，在招标文件中设定全面合理且有针对性的合同条款。

2.7.2合同签订。中标通知书发放后，根据招标文件中的合同条款，结合投标文件内容，组织起早合同文件初稿，督促、落实合同乙方提交履约担保。协助委托人完成合同的洽商、签订、备案等工作。

2.7.3合同履约管理。定期对项目上各类合同乙方履行义务情况进行检查、考核和评估，针对履约不到位的情况，协助委托人做好违约责任认定及处罚工作。协助委托人履行合同义务，做好合同支付的管理工作。

2.7.4合同风险管理。按照工作流程，严格做好合同变更管理的工作，降低合同价款调整的风险。针对合同乙方违约行为，协助委托人做好索赔工作；同时做好被索赔的预防工作。对合同履约过程中出现的合同纠纷及时查明原因，协助委托人解决。

2.7.5妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给委托人。

2.8施工阶段工程管理（含施工监理）

2.8.1协助委托人办理征地拆迁政策处理遗留问题，平整场地，落实场地建设准备工作。

2.8.2负责协调完成项目场地测绘、场地移交等工作。

2.8.3负责各参建单位进场施工的统筹协调工作。

2.8.4协助或代表委托人召开第一次工地例会，施工过程中主持或参与各项工程管理会议。

2.8.5协助委托人完成项目建设需同步实施的其他各项建设单位管理工作。

2.8.6按照国家建设工程监理规范开展工程监理工作。

2.9信息综合管理

2.9.1负责整个项目咨询服务范围内各类文件、资料的拟稿、往来、报送、呈批、整理、收集、汇总、归档等工作。

2.9.2负责对委托人以及其他参建单位的日常联络工作。

2.9.3负责整个项目部的内部管理，包括形象建设、制度建设、考核管理、财务管理、后勤管理等工作。

2.10验收移交项目后评价

2.10.1组织项目专项验收、竣工预验收工作。

2.10.2组织竣工收尾整改工作。

2.10.3完成竣工资料验收及档案。

2.10.4协助委托人组织竣工验收，并办理竣工验收备案。

2.10.5组织编制项目使用手册，并组织使用手册的培训。

2.10.6组织项目回访保修。

2.10.7完成项目后评估工作。

2.11运行维护管理

2.11.1日常巡查、巡检项目（设备）运行情况。

2.11.2组织、督查责任方在责任期开展项目（设备）运行维护工作。

2.11.3完成运行维护预验收及运维记录资料档案归档。

2.11.4审核确认运维费用等事项。

3.委托人义务

3.1委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

3.2委托人应为全过程工程咨询工作提供必要条件。

3.3委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程工程咨询人支付全过程工程咨询服务费。

3.4委托人应负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方支付参建合同款项。

3.5委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与全过程工程咨询人联系。更换常驻代表，要提前通知全过程工程咨询人。

3.6委托人需建立有效的决策机制，对全过程工程咨询人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程工程咨询人下达。

3.7委托人应当将授予全过程工程咨询人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

3.8委托人应负责项目资金筹措，项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府部门的关系协调等工作。

3.9专用条款可以补充约定委托人的其他义务。

4.咨询人义务

4.1咨询人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规及地方有关规范性文件等，维护委托人的合法权益。

4.2咨询人应向委托人提交合同约定的履约担保，具体的形式、时间等内容应在专用合同条款内明确。

4.3咨询人应组建能够满足全过程工程咨询服务需要的全过程工程咨询机构，向委托人报送委派的项目负责人及其全过程工程咨询机构主要成员名单、全过程工程咨询规划或全过程工程咨询专项计划，完成委托全过程工程咨询合同约定的全过程工程咨询业务。在履行合同义务期间，应按专用条件约定向委托人报告全过程工程咨询工作。

4.4咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准组织实施管理，严格控制项目投资，确保工程质量与安全，按期交付项目成果。咨询人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理并报委托人决定。

4.5咨询人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

4.6咨询人应在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

4.7咨询人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

4.8咨询人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

4.9咨询人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

4.10咨询人不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

4.11咨询人在全过程工程咨询服务合同范围内，对委托人与其他参建单位的合同纠纷，进行协商、争议评审、调解、仲裁或人民法院诉讼等争议解决方式时，应当协助委托人收集作证的事实材料，有效地维护委托人的合法权益。

4.12专用条款可以补充约定咨询人的其他义务。

5.委托人权利

5.1委托人有订立所有与项目有关文件、合同的权利，对全过程工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目文件、参建合同等，拥有最终审定权。

5.2委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

5.3委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

5.4咨询人调换项目负责人须事先经委托人同意。

5.5委托人有权要求咨询人提交业务范围内的专项报告。

5.6委托人有权要求咨询人更换不称职的全过程工程咨询机构工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程工程咨询人员的合理要求。

5.7专用条款可以补充约定委托人的其他权利。

6.咨询人权利

6.1咨询人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：

6.1.1选择参建单位的建议权。

6.1.2关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目文件、参建合同。

6.1.3对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

6.1.4对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正。

6.1.5组织监理或相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告。

6.1.6主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

6.1.7征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告。

6.1.8通过监理或独立行使对工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或全过程工程咨询机构复工令后才能复工。

6.1.9通过监理或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

6.1.10征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项。

6.1.11专用条款可以补充约定咨询人的其他权利。

6.2咨询人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬及专用条款约定的其他奖励或参与项目投资节余额提成。

7.委托人责任

7.1委托人应当履行全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

7.2委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

7.3因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项与全过程工程咨询人进行协商解决。

8.咨询人责任

8.1咨询人应当履行全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，委托人可以从全过程工程咨询履约担保中扣除违约金。

8.2除因咨询人违约需承担违约金外，确因全过程工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，咨询人应当向委托人赔偿，累计赔偿总额一般不应超过全过程工程咨询服务报酬总额（除去税金）。如确因咨询人责任造成特别严重后果或特别重大经济损失时，赔偿金额不超过全过程工程咨询服务报酬总额和保险及追加的保险额的总和。

8.3咨询人对因其他参建方违约或过失所影响建设项目质量、工期、安全、投资等而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。咨询人有权就因其他方原因造成的损失提出合理索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

8.4因不可抗力导致全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，咨询人不承担责任，且就相关事项应积极组织各方协商解决。

8.5咨询人未经委托人的书面同意，不得实施、更改或终止履行全部或部分服务的任何转委托合同。即使委托人同意咨询人把某些服务转委托给第三方来完成，咨询人仍是第一责任人。

9.合同生效、变更、解除与终止

9.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章后才正式生效。

9.2除不可抗力外，由于非咨询人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成全过程工程咨询的时间相应延长，全过程工程咨询人可要求增加附加工作报酬。

9.3合同生效后，如果项目实际情况发生变化使得咨询人不能完成全部或部分工作时，咨询人应立即通知委托人，委托人应采取相应的措施。经协商，全过程工程咨询人可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后仍不具备恢复全过程工程咨询服务的条件，咨询人有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复全过程工程咨询服务的，咨询人因此发生的善后工作以及恢复全过程工程咨询服务准备工作应视为附加工作，委托人应按专用条款约定支付附加工作报酬。

9.4当咨询人不履行全部或部分全过程工程咨询义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，全过程工程咨询人承担违约责任。

9.5当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知对方。在取得对方同意后，经双方协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，变更或解除协议未达成之前，原合同仍然有效。

9.6当咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有全过程工程咨询费用（包括附加工作酬金及奖励（如有））后，本合同即告终止。

10.全过程工程咨询费用

10.1全过程工程咨询费用包括正常全过程工程咨询报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常全过程工程咨询报酬金额在全过程工程咨询合同协议书内明确外，其他金额计取条件与方式应由合同专用条款另行约定。

10.2全过程工程咨询服务费用，应按照全过程工程咨询合同专用条款中约定方式、时间、分类、分期分批支付。全过程工程咨询费的计算调整应在委托全过程工程咨询合同专用条款中约定。

10.3如果委托人在约定的支付期限内未支付全过程工程咨询服务费用的，应当向全过程工程咨询人支付违约金。违约金从支付期限最后一日起计算，具体计算方式应在专用条款中约定。

10.4支付全过程工程咨询费用所采用的货币币种为人民币。

10.5如果委托人对咨询人提交的支付通知书中的费用或部分费用项目提出异议的，应当在收到支付通知书后7天内与咨询人协商。

11.其他

11.1咨询人因本项目所需而外出考察自身产生的费用，除合同专用条款另有约定外，一般应由咨询人自行承担，该项费用包含在投标报价或合同总价内。

11.2咨询人及其全过程工程咨询机构成员不得接受本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。

11.3在合同执行过程中引起争议的解决方式，应在专用条款内约定。

11.4咨询人可对8.1条、8.2条、8.3条的责任进行保险并追加保险额；对公共或第三方的责任进行保险并追加保险额。上述各项保险的费用或追加保险额除合同专用条款另有约定外，一般应由咨询人自行承担，该项费用包含在投标报价或合同总价内。

第三部分 专用条款

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：国家关于工程建设的政策、法规；衢州市确保建筑工程质量的若干规定；政府批准的计划、规划红线图、施工图；工程承包合同等 。

- 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书（或交易单或其他成交记录等）（如有）；（3）投标文件及其附件（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标文件及其答疑文件（如有）；（7）其他合同文件。

若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.5  委托人代表

姓名：

身份证号：

职务或职称：

联系电话：

电子信箱：

3.6委托人对咨询人请示、申请、计划与报告的审批或作出决定，其时间、形式及内容等要求为： 工程咨询人应在三天内对委托人提出的要求作出书面答复。

3.7委托人对咨询人的授权范围：

（在本项目全过程工程咨询服务合同范围内前期策划与决策咨询，项目实施阶段咨询“三控、三管、一协调”（三控：投资控制、进度控制、质量控制；三管：安全管理、合同管理、信息管理；一协调：参建各方关于现场工作关系的协调），以及项目保修及运维阶段咨询服务中，代表委托人行使管理职能（不含最终决定权与工程款项付款职能）

3.9委托人在全过程工程咨询服务合同范围内应履行的其他义务：/ 。

4.2咨询人向委托人提交履约担保的形式及时间等内容有关约定

4.2.1 履约担保的形式：现金或银行保函、保险公司保函。金额为暂估合同价的5%（即：   万元）。履约保证金如为现金的，应由咨询人基本账户出具（不计息）；履约保证金采用银行或保险公司保函的，办理前须由委托人与咨询人双方共同认可。保函有效期限不得少于成交项目的合同期限，否则委托人将不予接受。实际履约过程中如保函已失效，但该工程未完工时，委托人应及时办理续保，失效期满30日历天仍未办理的，每天按保函金额的千分之一计取违约金，从保函失效之日起算。

4.2.2 提交时间：办理期限在合同生效后30日内（限期未办理的，每延长一天按担保金额的千分之一计取违约金）。

4.2.3全过程工程咨询履约担保的退还约定：履约保证金在项目竣工验收合格后无息退还，如有违约部分则扣除相应违约金后，余额退还。

4.3咨询人代表

4.3.1全过程工程咨询项目负责人

姓名：

身份证号：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

4.3.2监理负责人

姓名：

身份证号：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

4.3.3造价咨询负责人

姓名：

身份证号：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

4.3.4其他专业咨询负责人

姓名：

身份证号：

职称及执业资格：

证件号码：

联系电话：

电子信箱：

4.3.5咨询人向委托人报送资料、报告全过程工程咨询工作时间、形式、内容等要求为：

- 时间：每日报电子日报，每周报一次，半月一小结,一月一汇总；

- 形式：书面报告；

- 内容：各管控范围内容完成情况及本周计划、工程量及预算等 。

4.4全过程工程咨询服务具体控制目标

4.4.1项目管理工作具体控制目标：

工作范围（包括但不仅限于以下内容）：

1、项目实施策划

（1）目标策划，确定项目建设的各项目标，质量、进度、投资、安全文明等方面。

（2）管理组织结构策划，确定项目建设的管理组织结构。

（3）项目建设管理制度及管理流程的策划。

（4）总控计划，根据项目建设的总进度目标，制定相应的工作进度计划。

（5）技术策划，对项目建设管理拟采用的新技术进行策划，如装配式建筑技术等。

2、信息综合管理

（1）负责整个项目各类资料的往来、报送、呈批、整理、收集、汇总、归档等工作。

（2）负责对委托人以及其他参建单位的日常联络工作。

（3）负责整个项目部的内部管理，包括形象建设、制度建设、考核管理、财务管理、后勤管理等工作。

9、验收移交项目后评价

（1）负责组织项目专项验收、竣工预验收工作。

（2）负责组织竣工收尾整改工作。

（3）负责完成竣工资料验收及档案。

（4）负责组织竣工验收，并办理竣工验收备案。

（5）负责组织综合竣工验收，并配合业主办理房产证等证件。

（6）负责组织编制项目使用手册，并组织使用手册的培训。

（7）负责组织项目回访保修。

（8）负责完成项目后评估工作。

4.4.2专项咨询服务工作具体控制目标：

工作范围（包括但不仅限于以下内容）：

1、报批报建报验管理

（1）具体办理项目立项直至施工许可期间的所有报批报建手续，包括立项批复、可研批复、环评批复、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、初步设计批复、施工图审查合格书、消防设计审核意见书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。（如有）

（2）办理施工临时用电、用水等手续。

（3）办理自来水、煤气、室外排污、周边道路、电力外线、有线电视、宽带、电话的室外管网施工审批等手续。

（4）办理合同备案、质量备案、安全备案等建委相关审批或备案手续。

（5）办理竣工验收手续，包括消防、人防、规划、节能等各专项验收。

（6）办理竣工档案移交衢州市档案馆等移交手续。

2、造价管理

（1）施工阶段，对工程变更、签证、无价材料询价等事宜严格按管理流程执行，对工程进度款支付严格把关，处理相关索赔事宜等。

（2）结算阶段，及时组织已完工程的结算工作，确定结算原则，对上报的工程结算书进行初审，并配合审计单位的结算审计工作等。

（3）决算阶段，统计整个项目的各项费用支出，完成财务决算的编制，并配合相关审计工作。

3、合同管理

（1）合同策划。根据招标采购方案确定项目实施阶段的合同架构。招标工作开展前，在招标文件中设定全面合理且有针对性的合同条款。

（2）合同签订。中标通知书发放后，根据招标文件中的合同条款，结合投标文件内容，组织起草合同文件初稿，督促中标单位交纳履约保证金。在委托人的授权下完成合同的洽商、签订、备案等工作。

（3）合同履约管理。定期对中标单位履行义务情况进行检查、考核和评估，针对履约不到位的情况，协助委托人做好处罚工作。协助委托人履行合同义务，做好合同支付的管理工作。

（4）合同风险管理。按照工作流程，严格做好合同变更管理的工作，降低合同价款调整的风险。针对中标人违约行为，协助委托人做好索赔工作；同时做好被索赔的预防工作。对合同履约过程中出现的合同纠纷及时查明原因，协助委托人解决。

（5）妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给委托人。

4、施工阶段工程管理（含工程监理）

（1）负责办理平整场地、场地建设等准备工作。

（2）负责协调完成项目场地测绘、场地移交等工作。

（3）负责各参建单位进场施工的统筹协调等工作。

（4）负责协助委托人召开第一次工地例会，施工过程中主持或参与各项工程管理会议。

（5）负责完成项目建设实施的其他各项建设单位管理工作。

（6）按照国家建设工程监理规范开展工程监理工作。

详细内容：

1、建设管理工作内容：在招标范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。具体包括：办理前、后期工程建设审批手续（如临时水电、工程规划许可证、施工许可证的办理等）；项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收；竣工备案；工程档案归档；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理等（以上工作内容包括但不限于）。

2、监理工作内容：控制工程施工质量、工程进度、工程造价、合同管理以及协调有关参建单位的关系。对本工程安全施工负有监督、检查、落实之责。并向委托人提交完整的监理资料，参与工程的交工和竣工验收及工程缺陷责任期阶段的服务。具体工作内容为：

（1）按《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）、《浙江省建设工程监理工作标准》DB33/T1104-2014开展监理工作，负责现场质量、安全、进度、造价控制等工作；

（2）承担本工程监理任务的总监理工程师必须是国家注册监理工程师，具有丰富现场管理经验、身体健康，必须进驻本工程现场，不得兼任其它项目总监；

（3）做好有关开工前的各项准备工作，办理开工手续；

（4）进行工程施工招标工作，做好施工单位考察、招标答疑、评标、询标等工作；

（5）做好设计图审核并提出书面建议。负责组织施工图设计交底、会审会议，编写会议纪要；

（6）审核施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系等内容；

（7）督促、检查施工承建单位严格执行施工承包合同和国家现行工程技术标准、规范；

（8）审核施工承建单位或委托人采购提供的材料、设备、构配件的数量、质量及价格，对本工程所用的涉及施工质量和安全的所有材料，必须实行见证取样试验，未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件不得在施工现场堆放；

（9）控制工程进度、质量、施工合同价，督促检查工程质量及施工现场安全、文明标化的落实情况；

（10）按有关合同要求，签发工程月付款凭证和审核工程变更现场签证，一般工程变更的工程计量及经济签证应在工程变更单发出的七个工作日内完成签证审核工作；

（11）组织或参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设现场各参建单位的有关争议；

（12）根据委托人要求，每月（周）按时提供有关工程月（周）形象进度完成情况、月（周）进度工程量（货币形式）。完成统计报表及下月（周）形象计划安排和下月（周）工程用款计划。每月（周）按时提供监理月（周）报及工程质量情况月（周）报，及时提交委托人要求的专项报告；

（13）配备必要的测试、检查及交通工具，切实保证日常分项工程的检查、验收工作，严格执行工程建设强制性标准；

（14）隐蔽工程隐蔽前，监理单位应对隐蔽工程进行拍照留档，需要由委托人负责验收的，委托人指派相关人员参加隐蔽工程验收，验收通过后隐蔽工程予以隐蔽；

（15）严格履行监理旁站制度，委托人对监理旁站情况、旁站监督质量进行不定期检查，并对检查情况进行通报；

（16）参加竣工验收，提出工程质量等级建议，审查工程结算；

（17）负责检查保修阶段的工程状况，督促承建单位回访，督促保修直至达到规定的质量标准；

（18）按时提供完整的施工监理资料；

（19）负责施工现场管理人员考勤及施工单位月度考核工作；

(20)信息管理：资料应按项目要求提交（文本形式、电子版及影像资料等），配合做好工程相关创优夺杯等工程，并符合衢州市档案馆存档要求。

3、造价咨询工作内容：内容包括但不限于本项目概算编制（如有）或审核、预算编制（如有）或审核、建设工程进度款审核、配合决（结）算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；无价材料设备询价等服务。

4.4.3全过程工程咨询机构项目班子人员控制目标：

工程咨询人班子组应按要求人员到位。

4.4.4其他控制目标：/ 。

4.12咨询人在全过程工程咨询服务合同范围内应履行的其他义务：

。

5.7委托人在全过程工程咨询服务合同范围内，享有的其他权利：

。

6.1.11咨询人在全过程工程咨询服务合同范围内，享有的其他权利：

。

7.因委托人违约，应承担违约责任或赔偿：/。

8.因咨询人违约，应承担违约责任或赔偿：

8.1质量违约：

8.1.1本项目未成功创“衢江杯”的，咨询人需向委托人支付违约金100万元人民币，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.1.2对必须安排监理人员旁站的施工过程或部位，未安排旁站人员或安排人员未到位造成质量问题需返工的，每发生一次支付违约金10000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.1.3未按工程变更管理规定的，每发生一次支付违约金10000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.1.4因工程量核验不准或未认真审核承包单位申报的已完工程量而签署支付证书或结算的，每发生一次支付违约金10000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.1.5如咨询人未按监理规范及相关项目管理规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符，咨询人工作程序混乱，资料缺失，经委托人提出后5日内仍未整改的，每发生一次支付违约金2000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.2工期违约：

8.2.1因咨询人原因使约定的工期延误的，每延误一天支付违约金10000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.3项目班子到位率（由建设单位实行人脸加指纹考勤，分为上午（8：00-9：00）、下午（16：30-17：30）每天两次考勤）：

8.3.1全过程工程咨询项目负责人、监理负责人和造价咨询负责人每人每月到位天数必须达到22天。如到位天数不能满足此要求的，全过程工程咨询项目负责人每少一天支付违约金5000元，监理负责人或造价咨询负责人每少一天支付违约金3000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。如其中有一人每月到位天数少于15天的，委托人可单方面终止合同，并有权没收全部履约保证金，由此造成的一切直接和间接损失由咨询人承担。（如有特殊原因咨询人应以书面形式报委托人请假，经委托人批准后请假时间不计入违约责任。）

8.3.2除全过程工程咨询项目负责人、监理负责人和造价咨询负责人以外的其他管理人员每人每月到位天数都必须达24天。如到位天数不能满足此要求时，每人每少一天支付违约金1000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。（如有特殊原因咨询人应以书面形式报委托人请假，经委托人批准后请假时间不计入违约责任。）

8.3.3驻地监理人员不得在其他工地兼任监理或其他工作，否则一经委托人查实，每发生一次支付违约金1000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，拒不改正的，委托人有权单方终止合同。

8.3.4在保修期间，因工作需要，咨询人在接到委托人的通知后24小时内未到位的，每发生一次支付违约金1000元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.4全过程工程咨询项目负责人的更换违约责任如下：

8.4.1更换项目全过程工程咨询项目负责人因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形、生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任项目负责人，咨询人向委托人提出申请，经委托人同意，并报有关行业行政主管部门备案，且更换到位的项目负责人资质、业绩条件不低于原项目负责人，每更换一人次计取违约金20万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。（如提供虚假材料、证明变更负责人的，一经查实，委托人将上报行政主管部门）。

8.4.2除上述情形外不允许更换，如咨询人擅自更换，按每更换一人次计取违约金40万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，擅自更换三次及以上的，委托人有权单方终止合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给委托人造成损失的，咨询人还应承担赔偿责任。

8.4.3委托人要求咨询人更换全过程工程咨询项目负责人，咨询人无正当理由拒绝更换的，计取咨询人违约金40万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.4.4全过程工程咨询项目负责人考勤连续3个月不到位的，委托人有权要求咨询人更换全过程工程咨询项目负责人，并计取咨询人违约金100万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.5监理负责人、造价咨询负责人的更换违约责任如下：

8.5.1更换负责人因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形、生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任负责人，咨询人向委托人提出申请，经委托人同意，并报有关行业行政主管部门备案，且更换到位的负责人资格条件不低于原负责人，每更换一人次计取违约金15万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。（如提供虚假材料、证明变更负责人的，一经查实，委托人将上报行政主管部门）。

8.5.2除上述情形外不允许更换，如咨询人擅自更换，按每更换一人次计取违约金30万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，擅自更换三次及以上的，委托人有权单方终止合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给委托人造成损失的，咨询人还应承担赔偿责任。

8.5.3委托人要求咨询人更换负责人，咨询人无正当理由拒绝更换的，计取咨询人违约金30万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.6除全过程工程咨询项目负责人、监理负责人、造价负责人以外，其他人员需更换的违约责任如下：

8.6.1咨询人向委托人提出申请，经委托人同意在同等资格条件下更换，每更换一人次计取违约金5万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取。

8.6.2如咨询人擅自更换，按每更换一人次计取违约金10万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，擅自更换三次及以上的，委托人有权单方终止合同，并有权没收全部履约保证金，如因此给委托人造成损失的，咨询人还应承担赔偿责任。

8.6.3委托人要求咨询人更换，咨询人无正当理由拒绝更换的，计取咨询人违约金10万元，在当期咨询费支付时向委托人缴纳，如咨询人未缴纳，委托人有权在当期咨询费中直接扣取，并由咨询人承担由此原因造成的损失，且委托人有权单方终止合同。

8.7廉政：咨询人违反廉政任一合同条款的，扣除20%履约保证金。

10.1附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成计取与支付的条件和方式：

□附加工作报酬：

□工作奖励：本项目成功创钱江杯的，委托人向咨询人奖励50万元人民币。

□投资节余分成:

10.2全过程工程咨询服务费用支付的分类、方式和时间

10.2.1按项目管理费与各专项咨询服务费分专业支付方式

10.2.1.1项目管理费、运维管理费的支付方式: / 。

10.2.1.2专项咨询服务费用的支付方式：/。

10.2.2约定其他形式的支付方式：

（1）全过程工程咨询费（包含项目管理费和监理费，造价咨询费除外）：

1、施工许可证办理完成后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费除外）金额的5%；

2、横十路以北2#3#地下室顶板浇筑完成后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费除外）金额的10%；

3、横十路以南1#地下室顶板浇筑完成后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费除外）金额的10%；

4、横十路以北房屋主体结顶后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费除外）金额的10%；

5、横十路以南房屋主体结顶后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费除外）金额的10%；

6、工程竣工验收后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费除外）金额的30%；

注：上述金额累计支付超过全部全过程工程咨询费签约合同价的75%（造价咨询费除外）后，暂停支付。

7、项目结算完成后，支付至全过程工程咨询费结算合同价（造价咨询费除外）金额的95%；

8、缺陷责任期满或决算（两者按时间长着为准）完成后，支付全过程工程咨询费结算合同价（造价咨询费除外）金额的5%；

（2）造价咨询费用：

1、初步设计概算审核出具报告后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费）金额的5%；

2、完成预算清单、控制价编制，第三方核对，与总承包单位对账完成，且全部±0.00结构完成后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费）的25%；

3、全部房屋主体结构验收完成后，支付全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费）的30%；

4、竣工验收完成后，支付全过程工程造价咨询费15%；

注：上述金额累计支付超过全部全过程工程咨询费签约合同价（造价咨询费）的75%后，暂停支付。

5、工程结算审核、竣工决算审核完成后，根据合同约定的计费方式计算后付清尾款。

（3）全过程工程咨询费中各项服务内容支付占比：

项目管理和监理费占比70%，造价咨询费占比30%。

最终全过程工程咨询费=投标费率×EPC工程结算价。

10.2.3全过程工程咨询服务费用的计算调整约定：/ 。

11.1 咨询人员因本项目所需而外出考察，自身产生的费用约定：包含在合同价款中，不另行支付  。

11.3 本合同争议的解决方式：

本合同争议由合同当事人双方协商，协商不成的，共同提请第三方或

行政主管部门调解，或直接按以下第 1种方式解决：

1、向衢州仲裁委员会提请仲裁；

2、向工程所在地人民法院起诉。

11.4责任保险并追加保险额；对公共或第三方的责任进行保险并追加保险额的有关约定：/。

11.5其他补充条款：

- 咨询管理期间咨询管理方不得向施工方介绍施工队伍、材料、设备等，不得向施工方索取利益。

2、关于工程奖项的约定：按发包人相关规定进行奖励。

附录A

咨询人派遣的咨询机构项目班子工作人员表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务或岗位 | 职称或执业资格 | 在岗时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格可按需要扩展。

附录B

咨询机构配备的房屋、设备、工具一览表

B-1咨询机构配备的房屋

| 名称 | 数量或面积 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |

B-2咨询机构配备的设备、工具

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 保障的时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公设备 |  |  |  |
| 2. 检测和试验的规范与设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 通讯设备 |  |  |  |

注：以上表格可按需要扩展

附件一

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，

项目的项目法人（以下简称委托人）与全过程工程咨询人（以下简称咨询人），特订立以下合同。

第一条双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行项目全过程工程咨询服务合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受工程咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程咨询人处报销任何由委托人或个人支付的费用。

（二）委托人工作人员不得参加工程咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受工程咨询人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受工程咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）委托人及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向工程咨询人推荐分包单位，不得要求工程咨询人购买合同规定外的材料和设备。

第三条咨询人的义务

（一）咨询人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）咨询人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）咨询人不得以任何名义为委托人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）咨询人及其工作人员不得索要或接受其他参加单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在其他参建单位报销任何由咨询人或个人支付的费用。

（六）咨询人工作人员不得参加其他参建单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受其他参建单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（七）咨询人及其工作人员不得要求或者接受其他参建单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（八）咨询人及其工作人员的配偶、子女不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（九）咨询人及其工作人员不得以任何理由向其他参建单位推荐分包单位，不得要求其他参建单位购买合同规定外的材料和设备。

第四条、违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议行业主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请咨询人或咨询人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为                             全过程工程咨询服务合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

第七条、本廉政合同一式份，委托人份，工程咨询人份。

委托人：（盖章）                        咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：　　　　　　　　　　　 　 或委托代理人：

年    月   日                       年    月    日

附件二

安全生产责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为了在全过程工程咨询服务合同的实施过程中，切实做好项目的安全生产管理工作，

项目的项目法人（以下简称“委托人”）与全过程工程咨询人（以下简称“咨询人”）签订如下安全生产责任合同。

一、委托人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持咨询人按条例要求对规定的施工安全生产实施监督管理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督工程咨询人及时处理的各项安全隐患。

二、咨询人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程咨询合同中的有关安全生产要求。

2．咨询人坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位生产人员的安全职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求实施人整改；情况严重的，应立即要求停止施工，并及时报告委托人。实施人拒不整改或不停止施工的，咨询人应及时向有关主管部门报告。

6．咨询人及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．咨询人应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8、咨询人应对所派出的本项目咨询机构的工作人员安全生产负全责，并为各成员办理工伤保险、意外伤害保险等。

三、违约责任

如因委托人或工程咨询人违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

四、其他：

1、本合同作为                         项目全过程工程咨询服务合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

2、本安全生产责任合同一式份，委托人份，工程咨询人份。

由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

委托人：（盖章）                     咨询人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：                       或委托代理人：

年   月    日                           年   月   日

# 第五章  监理服务标准、要求和设计文件

一、建设监理规范

1、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）

2、浙江省《建设工程监理工作标准》（DB33/T1104-2014）

二、施工技术规范

本项目工程监理执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准执行。

第六章  投标文件格式

一、资格审查标封面

衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目

投标文件

正（副）本

项目名称：

投标文件内容：       	      资  格  审  查  标

投标人：       		                             （盖章）

法定代表人：     	                                （盖章）

日  期：       年      月     日

- 二、资格审查表

| 企 业 |  |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 资质等级 |  |
| 营业执照 | 已入库 □（勾选） |
| 联合体成员（如有，没有联合体不填写） |  |
| 名 称 |  |
| 资质等级 |  |
| 营业执照 | 已入库 □（勾选） |
| 全过程咨询项目负责人 |  |
| 姓 名 |  |
| 资格等级、单位名称 |  |
| 监理负责人 |  |
| 姓 名 |  |
| 资格等级、单位名称 |  |
| 造价咨询负责人 |  |
| 姓 名 |  |
| 资格等级、单位名称 |  |

备注：以上所涉及的资料须在开标前入库，审查时，将《资格审查表》中填写内容与投标人在衢州市工程建设企业信息库（新库）的内容进行核对，如一致，《资格审查表》审查予以通过；如有不一致的，评委对投标人进行询标，并与投标截止时间前提供的原件核对，如《资格审查表》中填写的内容与原件一致的，《资格审查表》审查予以通过，否则不予通过。（如有需要，投标人可在投标截止时间前提供以上所涉及的资料的原件或可于开标前到衢州市监管办业务处核对企业入库信息或补充入库，否则后果自负。）

投标人：                （盖章）

法定代表人：             （盖章）

日期：     年     月     日

- 三、资格审查承诺书

（招标人名称）   ：

我     （投标人名称）  现参与   （工程名称）     投标，在充分理解招标文件的基础上，保证我单位资格条件满足招标文件第一章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求。

如经质疑或投诉证实我单位资格条件不满足招标文件第一章“投标人须知正文部分”第1.4条的要求的，我单位接受有关部门对我单位的任何处罚（包括①否决其投标、②取消中标候选人资格、③取消中标资格、④合同已签订，解除合同，履约保证金不予退还，招标人重新组织招标、⑤发生①~④项之一的，作为不良行为记录在衢州市公共资源交易网公示（告）2年）。

特此承诺。

投标人：                    （盖 章）

法定代表人：                （盖 章）

日     期：    年    月    日

- 四、项目班子人员配备表

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 资格（注册、职称、上岗）证名称、等级、证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程咨询 项目负责人 | * | * | * | * |
| 监理负责人 | * | * | * | * |
| 造价咨询负责人 | * | * | * | * |

投标人：                    （盖 章）

法定代表人：                （盖 章）

日     期：    年    月    日

注：1、以上人员对应的身份证、资格（注册、职称、上岗）证书、职称证书复印件加盖投标人公章附后。

- 以上填写的信息与递交的附件不能自相矛盾，社保关系通过“全国社保查询网”（www.12333sb.com）等进行核实，请现场提供查询密码（如需），必须查询至投标截止时间前12个月的社保证明。如所填写信息与递交的附件自相矛盾或社保关系无法在开标现场查询证实的，资格审查不予通过；弄虚作假的将作为企业不良行为记录。

- 项目班子人员65周岁以下的退休人员需提供退休证明和聘用证明。

4、如查出项目班子人员组成表中人员有非投标人缴纳社保的或项目班子人员组成表中人员存在同一人在两家及以上单位缴纳社会保险的，资格审查不予通过。

五、联合体协议书

（所有成员单位名称）                自愿组成联合体，共同参加                    （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目施工招标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：    （牵头人名称） 承担      专业工程  （成员名称） 承担         专业工程。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                             （盖章单位）

法定代表人：                               （盖章或签字）

成员名称：                                           （盖章单位）

法定代表人：                             （盖章或签字）

年        月       日

六、技术标封面

衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目

投标文件

（正本）

项目名称：

投标文件内容：       	       技  术  标

投标人：     		                                 （盖章）

法定代表人：    	                                 （盖章）

日  期：       年      月     日

技术标副本格式详见招标文件附件PDF中的格式

技术标副本格式样张

项目管理：

1、前期报建管理

………………

2、合同管理

………………

3、招标采购管理

………………

4、各单位及专业协调管理和项目实施统筹协调措施

………………

5、信息与档案管理

………………

6、项目风险管理

………………

7、验收及移交管理

………………

8、项目管理中的难点、特点分析

………………

9、BIM应用管理

………………

监理：

1、施工进度控制办法

………………

2、质量控制的主要措施和手段

………………

3、投资控制的办法；

………………

4、安全施工的监督管理措施

………………

5、文明标化工地的管理措施

………………

造价咨询：

1、造价咨询实施方案

………………

2、造价编制进度及编制质量及保密措施

………………

3、工程变更、签证造价控制措施

………………

4、造价控制的合理化建议及重点难点分析

………………

设计管理：

1、设计质量保证措施

………………

2、设计进度保证措施

………………

3、设计优化保证措施

………………

4、设计的重点、难点及主要技术保证措施

……………

七、资信标封面

衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目

投标文件

正（副）本

项目名称：

投标文件内容：       	       资  信  标

投标人：      		                               （盖章）

法定代表人：   	                                 （盖章）

日  期：       年      月     日

自我评分表

投标人根据招标文件资信部分评分办法自行制作评分表格，并附相关证明资料。

八、商务标封面

衢州高铁新城智慧产业园（一期）全过程工程咨询服务项目

投标文件

正（副）本

项目名称：

投标文件内容：       	        商  务  标

投标人：             		                         （盖章）

法定代表人：          	                            （盖章）

日  期：       年      月     日

- 九、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

单位组织机构代码（统一社会信用代码）：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（总经理）。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年       月      日

- 十、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席                        （项目名称）的开标会议，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

单位组织机构代码：

法定代表人：                            （盖章）

身份证号：

委托代理人：                            （签字）

身份证号：

年        月        日

- 十一、投  标  函

致                                （招标人）：

我方已全面阅读和研究了                     （项目名称）招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目全过程咨询投标的要约内容，以本投标函向你方发包的             项目建设全过程咨询进行投标。最终报价为人民币（大写）         （小写             元）；负责本项目的全过程咨询项目负责人：是_________（身份证号码              ），全过程工程咨询服务期为从签订合同之日起开始至工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期24个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准），项目质量目标：符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格,确保“衢江杯”，争创“钱江杯”。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交合同价5%的履约担保，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标截止之日起在        天的有效期内恪守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                                   （盖章）

单位地址：

法定代表人：                                 （盖章）

邮政编码：	    	电话：	    	 传真：

组织机构代码：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：_____年____月____日

十二、全过程工程咨询服务报价表

- 项目名称：

| 内容 |  | 金 额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程工程咨询服务费投标报价 | 总价 | （小写） |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |
| 全过程工程咨询服务费投标报价的费率为： %；费率=投标总价÷建安费7.8亿元；保留两位小数。 |  |  |  |  |
| 全过程工程咨询服务期： 。 |  |  |  |  |
| 投标人已充分考虑招标范围内以全过程工程咨询服务期内的全部工作所需费用，并已包含在投标总报价中。 |  |  |  |  |
| 投标人（公章）： 法定代表人（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |